Uchwała NR LIX/425/22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 22 września 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr LIX/563/18  Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia                   27 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się  zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr LIX/563/18 Rady Miejskiej                                      w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań                                         i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki. Treść nowego załącznika nr 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

|  | Załącznik do Uchwały Nr LIX/425/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 września 2022 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/563/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 września 2018 r. |
| --- | --- |

Harmonogram uchwalania planów miejscowych w realizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki z uwzględnieniem toczących się procedur.

| Zakres planów miejscowych | Rok przystąpienia | Powierzchnia objęta planem [ha] | Stan zaawansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedury trwające |
| Fragment obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica. | 2016 r. | 27 | Procedura na etapie tworzenia projektu planu. |
| Fragment obrębu Wola Grzymkowa w rejonie ulicy Srebrzyńskiej oraz granicy z obrębem A-6. Uchwała nr LIX/564/18 zmieniona uchwałą XVII/115/19 | 27 września 2018 r. zmiana 31 października 2019r. | 11,00 | Procedura na etapie wniosku leśnego. |
| Fragment obrębu Budy Wolskie w rejonie D.G. 120022E oraz ulicy Malowniczej i Szafirowej. Uchwała nr LX/576/18 zmieniona uchwałą nr XVI/105/19 oraz uchwałą LIV/388/22 | 18 października 2018 r. zmiana 26 września 2019 r. 27 kwietnia 2022r. | 30,00 | Procedura na etapie podziału obszaru zmiany planu na dwa etapy – tworzenie dwóch odrębnych projektów planu. |
| Fragment obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa Uchwała nr VII/56/19 | 28 lutego 2019 r. | 1,00 | Procedura na etapie uzgadniania i opiniowania. |
| Fragment obrębu wiejskiego Ciężków w rejonie ulic Calineczki i Spokojnej. Uchwała nr XVI/104/19 | 26 września 2019 r. | 1,7 | Procedura na etapie zbierania uwag. |
| Fragment obrębu wiejskiego Brużyczka Mała przy granicy z Miastem Zgierz Uchwała XIX/142/19 | 19 grudnia 2019 r. | 6,4 | Procedura na etapie zbierania wniosków. |
| Fragment obrębu wiejskiego Rąbień AB w rejonie drogi krajowej nr 71 Uchwała XXX/202/20 | 30 września 2020r. | 2,6 | Procedura na etapie tworzenia projektu planu przez projektanta. |
| Fragment obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo oraz fragment obrębu wiejskiego Ruda Bugaj Uchwała XLIII/316/21 | 29 września 2021r. | 11,00 | Procedura na etapie wniosku leśnego. |
| Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki Uchwała LIV/389/22 | 24 kwietnia 2022r. | - | Procedura na etapie uzgadniania i opiniowania. |
| Fragment obrębu Ciężków Uchwała XL/285/21 | 20 maja 2021r. | 33,00 | Procedura na etapie tworzenia projektu planu przez projektanta. |
| Fragment obrębu wiejskiego Budy Wolskie Uchwała XL/286/21 | 20 maja 2021r. | 3,30 | Procedura na etapie uzgadniania i opiniowania. |
| Fragment obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ulicy Cedrowej Uchwała L/368/22 | 24 lutego 2022r. | 0,31 | Procedura na etapie zmiany granic. |
| Fragment obrębu wiejskiego Budy Wolskie przy granicy z obrębem wiejskim Zgniłe Błoto Uchwała XL/289/21 | 20 maja 2021r. | 32,00 | Procedura na etapie tworzenia projektu planu przez projektanta. |
| Fragment obrębu A-3 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Chopina oraz Moniuszki Uchwała XL/291/21 | 20 maja 2021r. | 1,66 | Procedura na etapie uchwalania . |
| Fragment obrębów A-2, A-7 i A-8 w rejonie ulicy Zgierskiej oraz ulicy Głowackiego Uchwała XL/292/21 | 20 maja 2021r. | 6,68 | Procedura na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. |
| Fragment obrębu wiejskiego Bełdów w rejonie stawów hodowlanych Uchwała XLIII/319/21 | 29 września 2021r. | 17,00 | Procedura na etapie uzgadniania i opiniowania. |
| Fragment obrębu A-3 i A-4 w rejonie ulic: 11-go Listopada i Pabianickiej Uchwała L/369/22 | 24 lutego 2022r. | 1,50 | Procedura na etapie tworzenia projektu planu przez projektanta. |
| Fragment obrębu A-5 w rejonie ulicy Pabianickiej Uchwała L/370/22 | 24 lutego 2022r. | 2,00 | Procedura na etapie tworzenia projektu planu przez projektanta. |
| Fragment obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ulic: Szlacheckiej, Pańskiej i Dworskiej Uchwała L/371/22 | 24 lutego 2022r. | 1,00 | Procedura na etapie wyłaniania projektanta. |
| Fragment obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa w rejonie dróg powiatowych nr 1134E i 5166E oraz ulicy Forsycjowej Uchwała LV/396/22 | 2 czerwca 2022 | 38,0 | Procedura na etapie zbierania wniosków. |
| Fragment obręby wiejskiego Łobódź oraz fragment obrębu wiejskiego Nowy Adamów Uchwała LV/397/22 | 2 czerwca 2022 | 16,0 | Procedura na etapie zbierania wniosków. |
| Fragment obrębu wiejskiego Brużyczka Mała Uchwała LV/398/22 | 2 czerwca 2022 | 2,5 | Procedura na etapie zbierania wniosków. |
| Fragment obrębu wiejskiego Bełdów w rejonie drogi powiatowej nr 1134E Uchwała LV/399/22 | 2 czerwca 2022 | 14,0 | Procedura na etapie zbierania wniosków. |
| Fragment obrębu A-2 w rejonie ulicy Zgierskiej i Łąkowej Uchwała LV/400/22 | 2 czerwca 2022 | 3,5 | Procedura na etapie tworzenia projektu przez projektanta. |
| Zakres planów miejscowych | Rok przystąpienia | Powierzchnia objęta planem [ha] | Stan zaawansowania |
| Procedury zaplanowane na rok 2022 |
| Fragment obrębu Ruda Bugaj – teren PF w studium | 2022 | - | - |
| Fragment obrębu A-2 w rejonie ulicy Kilińskiego | 2022 | - | - |
| Fragmenty obrębów A-4 i A-10 w rejonie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 2022 |  |  |
| Fragment obrębu A-1 w rejonie ulic Daszyńskiego i Jana III Sobieskiego | 2022 | - | - |